# Avenant n°1 au contrat de travaux du 10/02/2026

Entre les soussignés :

Lamna Bâtiment, 4 rue des Artisans, Valbrise, représentée par Bertrand Sauzède, gérant, ci-après « l'Entreprise »

et

Mme Séverine Moreau et M. Aymeric Moreau, 12 chemin des Vergers, Valbrise, ci-après « le Client »

Il a été convenu ce qui suit.

# Article 1 - Objet de l'avenant

Le présent avenant modifie le contrat de travaux du 10/02/2026 (devis DEV-2026-014 indice B) à la demande du Client exprimée par courriel le 04/03/2026. Il complète le contrat, dont toutes les autres clauses restent applicables.

# Article 2 - Travaux supplémentaires

Les travaux suivants sont ajoutés aux travaux du contrat :

| Réf. | Désignation | Qté | U | PU HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Fourniture et pose d'une fenêtre de toit 78 x 98 cm avec raccord d'étanchéité (repère FT1) | 1 | u | 1160,00 € | 1160,00 € |
| A2 | Chevêtre de charpente et habillage intérieur de la fenêtre de toit | 1 | ens | 420,00 € | 420,00 € |
| A3 | Prise de courant extérieure étanche et applique extérieure à détecteur, côté terrasse | 1 | ens | 360,00 € | 360,00 € |
|  | Total HT de l'avenant |  |  |  | 1940,00 € |
|  | TVA 20 % |  |  |  | 388,00 € |
|  | Total TTC de l'avenant |  |  |  | 2328,00 € |

# Article 3 - Nouveau montant du contrat

| Montant | HT | TTC |
| --- | --- | --- |
| Contrat de travaux du 10/02/2026 (devis DEV-2026-014 indice B) | 37843,00 € | 44943,60 € |
| Avenant n°1 | 1940,00 € | 2328,00 € |
| Nouveau montant du contrat | 39783,00 € | 47271,60 € |

Le montant du contrat est ainsi porté à 39783,00 € HT, soit 47271,60 € TTC.

# Article 4 - Paiement

Le montant de l'avenant est payable à la réception des travaux. La retenue de garantie de 5 % prévue à l'article 5 du contrat s'applique également à ce montant.

# Article 5 - Délais

Le délai d'exécution est inchangé : achèvement prévu le 15/05/2026. La fenêtre de toit est posée avec la couverture (lot 4).

Fait à Valbrise, le 10/03/2026, en deux exemplaires originaux.

| Pour l'Entreprise | Le Client |
| --- | --- |
| Lamna Bâtiment Bertrand Sauzède, gérant Lu et approuvé, signé le 10/03/2026 | Séverine Moreau Aymeric Moreau Lu et approuvé, signé le 10/03/2026 |